1. Planejamento (Concepção)

1.1 Contexto do Projeto

A ACIST-SL realiza o processo de adesão de novos associados por meio de um fluxo predominantemente manual. Atualmente, quando uma empresa demonstra interesse em se associar, o contato inicial geralmente ocorre por meio de mensagens em aplicativos de comunicação ou reuniões presenciais com representantes da associação.

Após esse contato inicial, é enviado ao interessado um formulário em formato Excel para preenchimento. Esse formulário deve ser preenchido, impresso, assinado e enviado novamente por e-mail junto com diversos documentos obrigatórios, como cópia do CNPJ, contrato social, documentos de identidade dos sócios e comprovantes empresariais.

Posteriormente, a equipe administrativa da associação realiza a conferência dos documentos recebidos e precisa redigitar manualmente as informações no sistema interno utilizado para gestão dos associados.

Esse processo apresenta diversas limitações, como:

excesso de burocracia;

retrabalho administrativo;

dificuldade de padronização das informações;

envio de documentos de forma dispersa;

necessidade de impressão e assinatura manual;

maior tempo para conclusão do processo.

Além disso, um dos principais problemas identificados é a perda do impulso de venda. Muitas empresas demonstram interesse inicial em se associar, porém acabam desistindo devido à complexidade ou demora do processo atual.

Diante desse cenário, surge a necessidade de desenvolver uma solução tecnológica que permita digitalizar e simplificar o processo de adesão, tornando-o mais rápido, organizado e eficiente.

1.2 Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital que permita automatizar e simplificar o processo de adesão de novos associados, reduzindo burocracias, eliminando retrabalho administrativo e tornando o processo de captação de associados mais eficiente.

Objetivos Específicos

- Digitalizar o processo de adesão, substituindo formulários em Excel e trocas de e-mail por um sistema online.

- Reduzir a perda de potenciais associados causada pela complexidade do processo atual.

- Padronizar o cadastro de novos associados

- Facilitar o envio e armazenamento de documentos necessários para adesão

- Automatizar a geração de contratos de associação

- Reduzir o retrabalho administrativo relacionado à digitação manual de dados.

- Melhorar a experiência do usuário durante o processo de adesão.

- Otimizar o tempo de análise e validação das informações pela equipe da associação.

1.3 Escopo do Projeto

O projeto prevê o desenvolvimento de uma plataforma web de adesão digital, que permitirá conduzir o interessado por uma jornada estruturada de cadastro.

Entre as funcionalidades previstas estão:

- Cadastro de novos associados

- O sistema permitirá que empresas interessadas realizem o cadastro inicial informando dados básicos da empresa e do responsável legal.

- O formulário será dividido em etapas para facilitar o preenchimento e reduzir a sobrecarga de informações ao usuário.

- Também serão implementadas validações automáticas para campos como CNPJ e e-mail.

- Envio e gestão de documentos

A plataforma permitirá o envio digital dos documentos necessários para adesão.

O sistema apresentará um checklist com os documentos obrigatórios, permitindo que o usuário acompanhe quais arquivos já foram enviados e quais ainda estão pendentes.

Também haverá uma área administrativa para que a equipe da associação possa revisar e validar os documentos enviados.

Geração automática de contrato

Após o cadastro e a validação dos documentos, o sistema gerará automaticamente um contrato de associação em formato PDF.

Esse contrato será criado a partir de um modelo previamente definido, no qual os dados da empresa serão preenchidos automaticamente com base nas informações cadastradas.

Exportação de dados para o sistema interno

Os dados cadastrados poderão ser exportados em formato CSV para posterior importação no sistema de gestão utilizado pela associação, o SUPERA Entidades.

Essa funcionalidade permitirá reduzir significativamente a necessidade de redigitação manual das informações.

Funcionalidades fora do escopo inicial

Para garantir a viabilidade do projeto dentro do prazo disponível, algumas funcionalidades não serão implementadas na primeira versão do sistema:

integração direta com API do ERP;

automação completa do pagamento da mensalidade;

integração com plataformas avançadas de assinatura eletrônica;

consultas automáticas a bases externas de dados empresariais.

Essas funcionalidades poderão ser consideradas em futuras evoluções do sistema.

1.4 Visão do Produto Final

O produto final será uma plataforma web de adesão digital para novos associados da ACIST-SL, projetada para tornar o processo de associação mais simples, rápido e eficiente.

A solução permitirá que empresas interessadas realizem todo o processo de adesão de forma online, sem necessidade de envio manual de formulários ou documentos por e-mail.

Entre as principais características do sistema estão:

interface simples e intuitiva;

formulário dividido em etapas;

barra de progresso para acompanhamento do cadastro;

possibilidade de salvar o progresso e continuar posteriormente;

upload de documentos diretamente na plataforma;

geração automática de contrato em PDF;

centralização de todas as informações do processo em um único sistema.

Com isso, a plataforma contribuirá para modernizar o processo de adesão da associação e melhorar significativamente a experiência dos novos associados.

1.5 Metodologia de Condução do Projeto

O desenvolvimento do projeto será conduzido utilizando uma abordagem baseada em metodologias ágeis de desenvolvimento de software, inspirada no framework Scrum.

Essa metodologia permite maior flexibilidade no desenvolvimento e facilita a adaptação do sistema conforme novas necessidades ou ajustes identificados ao longo do projeto.

O desenvolvimento será realizado de forma incremental, priorizando inicialmente as funcionalidades essenciais que compõem o Produto Mínimo Viável (MVP).

As principais etapas incluem:

levantamento e organização dos requisitos;

planejamento das funcionalidades prioritárias;

desenvolvimento progressivo das funcionalidades;

realização de testes durante o desenvolvimento;

revisão e ajustes com base no feedback recebido.

1.6 Justificativa do Projeto

A transformação digital tem se tornado um fator essencial para organizações que desejam aumentar sua eficiência operacional e melhorar a experiência de seus usuários.

No caso da ACIST-SL, o processo atual de adesão de novos associados apresenta diversas etapas manuais que tornam o procedimento mais lento e suscetível a erros. Além disso, a dependência de formulários em Excel, envio de documentos por e-mail e redigitação manual de dados aumenta o tempo necessário para concluir cada adesão.

A implementação de uma plataforma digital permitirá simplificar significativamente esse processo, reduzindo burocracias, centralizando informações e facilitando o acompanhamento das etapas tanto para o usuário quanto para a equipe administrativa.

Além disso, a digitalização do processo pode contribuir para aumentar a taxa de conversão de novos associados, uma vez que a adesão se tornará mais rápida e acessível.

1.7 Resultados Esperados

Com a implementação do projeto Adesão Digital, espera-se alcançar os seguintes resultados:

redução do tempo necessário para realizar a adesão de novos associados;

simplificação do processo de cadastro para empresas interessadas;

redução do retrabalho administrativo;

maior organização e controle das informações cadastrais;

melhoria na experiência do usuário durante o processo de adesão;

aumento na eficiência do processo de captação de novos associados.

Esses resultados contribuirão para tornar o processo de adesão da associação mais moderno, eficiente e alinhado com as necessidades atuais das empresas.